ANGEBOT

Konzeption, Gestaltung und technische Umsetzung einer Website

inkl. Corporate Design für das

ZeStuR - Zentrum für Strukturwandel und Regionalentwicklung

Vergabenummer: VA-2026-0239-OE6404

Eingereicht von: Figures eGbR

# 1. Unser Verständnis des Projekts

Das ZeStuR - Zentrum für Strukturwandel und Regionalentwicklung - ist ein vom Ministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt gefördertes Forschungsprojekt der BTU Cottbus-Senftenberg (November 2025 bis Oktober 2030). Es verbindet interdisziplinäre Forschung mit transdisziplinärer Zusammenarbeit, um gemeinsam mit regionalen Akteur*innen neue Wege für eine zukunftsfähige, demokratische und lebenswerte Lausitz zu entwickeln.

Der neue Webauftritt soll das Forschungszentrum nach außen sichtbar machen, verschiedene Zielgruppen ansprechen - von der Zivilbevölkerung über Politik, Wirtschaft und Verwaltung bis zur Wissenschaft - und gleichzeitig als Kommunikationsplattform dienen.

Projekte wie dieses sind unser tägliches Geschäft. Wir entwickeln seit Jahren digitale Kommunikationsprodukte für Wissenschafts-, Forschungs- und öffentliche Institutionen. Zu unseren Auftraggebern zählen das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK), acatech, mehrere Fraunhofer-Institute, die Leopoldina sowie die OECD. Wir kennen den Balance-Akt zwischen wissenschaftlicher Seriosität und öffentlicher Zugänglichkeit. Die Kohleregionen kennen wir aus vergangenen Projekten wie „Umwelt im Osten“ und zuletzt „Kohlemilliarden“.

# 2. Leistungsinhalt

## 2.1 Kick-Off Workshop

Termin: Montag, 4. Mai 2026

Im Workshop erarbeiten wir gemeinsam mit dem ZeStuR-Kommunikationsteam:

- Definition der Zielgruppen und ihrer Kommunikationsbedürfnisse

- Ein fundiertes Verständnis der Bedürfnisse und Ziele des ZeStuR in Bezug auf den Webauftritt

- Aufgabenteilung bzgl. Kommunikationskanälen und -formaten zwischen den Bündnispartnern

- Abstimmung der finalen Website-Struktur und Seitenarchitektur

- Technische Erläuterungen zum gewählten CMS und den Möglichkeiten der eigenständigen Pflege

## 2.2 Corporate Design, Logo & Styleguide

Wir entwickeln ein vollständiges, eigenständiges Corporate Design für ZeStuR. Das System umfasst:

- Logo (mind. 2 Entwürfe, funktionsfähig in Web, Print und s/w) inkl. 1-2 Korrekturschleifen

- Farbpalette (mind. 5-7 Farben)

- Typografie (Auszeichnungsschrift + Fließtext)

- Icon-System

- Illustrationsstil (abgestimmt auf Zielgruppen und regionalen Kontext)

- Styleguide inkl. Regeln für Datenvisualisierungen - für eigenständige Anwendung durch das ZeStuR-Team

## 2.3 Website-Design & User Interface

Basierend auf dem Corporate Design entwickeln wir ein umfassendes Website-Design-System:

- Responsive Design für Desktop, Tablet und Mobile

- Design-Tokens und Komponentendokumentation für die Entwicklung

- Templates für alle definierten Seitentypen: Homepage, News, Cluster-Seiten, Personensteckbriefe, Projekterläuterung, Forschungsmethoden, Publikationen, Kalender, Mapping, Zeitstrahl

- Figma-Prototyp

- Design-Übergabe mit technischen Spezifikationen für die Entwicklung

## 2.4 Website-Entwicklung in WordPress

Wir setzen das Design in eine funktionale Website mit CMS um (technische Umsetzung durch Unterauftragnehmer Samed Kavak, freiberuflicher WordPress-Entwickler):

- WordPress-Installation und -Konfiguration mit dem Bricks Theme

- Programmierung der Website-Vorlagen mit HTML, CSS und JavaScript

- CMS-Backend für eigenständige Redaktion (WYSIWYG)

- Benutzer- und Rollenrechte mit differenzierten Zugriffskontrollen

- Mehrsprachige Website (Deutsch/Englisch); Texte werden vom Auftraggeber bereitgestellt

- Integration einer Volltextsuche

- Inhaltsübersicht mit Filterfunktion nach Schlagbegriffen

- Kalender mit Terminübersicht und Kategorisierung nach Forschungsclustern

- Kontaktformular für Raumnutzungs- und Terminanfragen (Daten per E-Mail an das Team)

- Interaktive Karte mit Projekt-/Praxispartnern basierend auf OpenStreetMap (20-50 Partner initial, editierbar im Backend)

- Zeitstrahl mit Projektzielen, Meilensteinen und Zwischenergebnissen

- Open Access Download-Bereich für Publikationen (PDF)

- Matomo-Integration (DSGVO-konform), Cookie-Banner

- WCAG 2.1 AA Barrierefreiheit, BITV 2.0 Compliance (inkl. Lokalisierungsfunktion für Leichte Sprache, barrierefreies Feedback-Formular, Platzhalter auf der Startseite)

- Umsetzung grundlegender SEO-Maßnahmen inkl. suchmaschinenfreundlicher Struktur und Metadaten

## 2.5 Content-Integration, Testing & Launch

Wir begleiten den Übergang von Entwurf zu Live-Website:

- Content-Implementierung in enger Abstimmung mit dem ZeStuR-Team

- Einbindung von Bildern, Grafiken, Videos sowie Impressum und Datenschutzerklärung (in Zusammenarbeit mit dem ZeStuR)

- Umfassende Tests (Usability, Funktionalität, Browser-Kompatibilität, Performance)

- Fehlerbehebung und Performance-Optimierung vor Launch

- Begleitung des Website-Launches

## 2.6 Print- & Social-Media-Templates (5 Templates)

Gemäß Leistungsbeschreibung erstellen wir 5 Templates:

- Word-Vorlage: Briefpapier und Design für Veröffentlichungen/Pressemitteilungen

- PowerPoint-Vorlage: Foliensatz mit Deckfolien, Kapitelfolien und Inhaltsfolien

- InDesign-Vorlage: Postervorlage (z. B. für wissenschaftliche Konferenzen)

- Social-Media-Vorlagen: Instagram-Kachelformat für Text- und Bildbeiträge

- Wissenschaftspublikation: Layout A4/A5 inkl. Cover für Abschlusspublikation (reines Layout)

## 2.7 Koordination

Wir übernehmen die Koordination aller oben benannten Leistungen zwischen allen internen und externen Projektbeteiligten. Dies umfasst die regelmäßige Abstimmung mit dem ZeStuR-Kommunikationsteam, dem Unterauftragnehmer sowie ggf. weiteren Bündnispartnern.

## 2.8 Schulung & Übergabe

- Redakteurshandbuch mit Schritt-für-Schritt-Anleitung

- CMS-Workshop für das ZeStuR-Team

- Content-Leitfaden mit Vorgaben zu Textlängen, Bildformaten, Metadaten

- Klärung und Übertragung aller erforderlichen Nutzungsrechte

# 3. Technischer Vorschlag: Projektarchitektur & Tech-Stack

## 3.1 Content-Management-System: WordPress mit Bricks Theme

Wir empfehlen WordPress als CMS in Kombination mit dem Bricks Theme. Begründung:

- WordPress ist das weltweit am weitesten verbreitete CMS mit regelmäßigen Sicherheitsupdates und einer riesigen Entwickler-Community

- Bricks Theme ermöglicht professionelles, pixelgenaues Design mit voller Kontrolle über HTML, CSS und JavaScript - ohne die Einschränkungen herkömmlicher Page-Builder

- Einfache Bedienbarkeit im Backend: Redakteur*innen können Inhalte ohne Programmierkenntnisse pflegen (WYSIWYG-Editor)

- Benutzer- und Rollenrechte mit differenzierten Zugriffskontrollen nativ verfügbar

- Mehrsprachigkeit wird über WPML oder Polylang realisiert (bewährte Plugins für DE/EN)

- SEO-Optimierung über Yoast SEO oder Rank Math

- Barrierefreiheit wird durch saubere HTML-Semantik, ARIA-Labels und ein barrierefreies Theme-Framework ermöglicht

## 3.2 Hosting-Empfehlung

Wir empfehlen Hosting beim deutschen Anbieter All-Inkl. (all-inkl.com) mit einem Business-Tarif:

- Server-Standort Deutschland - DSGVO-konform ohne weitere Vereinbarungen

- Bewährte Kompatibilität mit WordPress und PHP/MySQL in aktuellen Versionen

- Kosten: ca. 8-15 €/Monat (regulaere Laufzeit, in Projektverantwortung des Auftraggebers)

- Alternative: Eigene BTU-Server möglich, sofern PHP 8.1+, MySQL 8.0+ und ausreichende Performance gewährleistet sind

- Nach Projektende (ca. 2030/31): Hosting vollständig auf den Auftraggeber übertragbar mit komplettem Datenexport

Hinweis: Die laufenden Hosting-Kosten sind nicht im Angebotspreis enthalten, da diese vom Auftraggeber eigenständig getragen werden. Die erstmalige Einrichtung und Konfiguration des Hostings ist im Angebotspreis enthalten.

## 3.3 Frontend-Technologie

- HTML5, CSS3 und JavaScript für die Programmierung der Website-Vorlagen

- Responsive Design über CSS Media Queries und flexible Layouts (Desktop, Tablet, Mobile)

- OpenStreetMap-Integration über Leaflet.js (Open Source, keine Lizenzkosten)

- Interaktiver Zeitstrahl als Custom-Komponente

- Matomo für DSGVO-konforme Webanalyse (selbst gehostet, ohne Google Analytics)

# 4. Zeitplan & Phasenmodell

Wir planen das Projekt in fünf überlappenden Phasen innerhalb des geforderten Zeitraums (4. Mai bis 30. September 2026). Jede Phase endet mit einer Feedback-Schleife. Schriftliche Freigaben sind Voraussetzung für den Übergang in die nächste Phase.

| Nr. | Titel | Zeitraum | Dauer | Schwerpunkt | Feedback |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kick-off & Konzept | Mai 2026 | 4 Wo. | Workshop, Strategie | 1 Schleife |
| 2 | Design & Logo | Mai - Juli 2026 | 6 Wo. | CD, Logo, UI-Design | 1 Schleife |
| 3 | Entwicklung | Juni - August 2026 | 10 Wo. | WP-Umsetzung | 1 Schleife |
| 4 | Content & Testing | September 2026 | 3 Wo. | Inhalte, Tests | 1 Schleife |
| 5 | Launch & Übergabe | September 2026 | 1,5 Wo. | Go-Live, Schulung | - |

Hinweis: Die Phasen 2 und 3 überlappen sich bewusst, damit die Entwicklung bereits beginnen kann, während letzte Design-Details finalisiert werden. Der Großteil der Arbeit fällt gemäß Leistungsbeschreibung in die Monate Mai bis August.

# 5. Wartungskonzept & Nachbetreuung (ca. 5 Jahre)

Gemäß Ausschreibung erbringen wir über die Projektdauer (ca. 5 Jahre bis Oktober 2030/31) folgende Nachbetreuungsleistungen als Pauschale:

- Technische Fehlerbehebung bei auftretenden Problemen

- Pflege von Sicherheits- und System-Updates (WordPress-Core, Plugins, PHP-Kompatibilität)

- Kleinere inhaltliche oder strukturelle Erweiterungen der Website nach Absprache

- Ansprechbarkeit für Rückfragen per E-Mail oder Telefon

- Support bei technischen Problemen

Umfang: Die Wartungspauschale deckt ca. 1 Stunde/Monat technischen Support ab. Der genaue Umfang wird im Workshop besprochen und vertraglich festgehalten. Wöchentliche Betreuung oder redaktionelle Tätigkeiten sind nicht vorgesehen.

# 6. Angebotspreis

Der Angebotspreis umfasst sämtliche in diesem Angebot beschriebenen Leistungen für Design, Entwicklung, Hosting-Einrichtung und Wartung:

| Pos. | Leistung | Netto (€) | Brutto (€) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Workshop und Konzeptarbeit | 1.010,00 € | 1.201,90 € |
| 2 | Corporate Design, Logo & Styleguide | 2.970,00 € | 3.534,30 € |
| 3 | Website-Design & User Interface (Figma) | 2.430,00 € | 2.891,70 € |
| 4 | Website-Entwicklung WordPress & Projektkoordination | 10.570,00 € | 12.578,30 € |
| 5 | Content-Integration, Testing & Launch | 1.650,00 € | 1.963,50 € |
| 6 | Print- & Social-Media-Templates (5 Stück) | 1.260,00 € | 1.499,40 € |
| 7 | Schulung, Übergabe & Dokumentation | 940,00 € | 1.118,60 € |
| 8 | Wartung & Support (Pauschale, ca. 5 Jahre) | 2.300,00 € | 2.737,00 € |
|  | GESAMTPREIS | 23.130,00 € | 27.524,70 € |

Hinweis: Laufende Hosting-Kosten (ca. 8-15 €/Monat) sind nicht enthalten, da diese vom Auftraggeber eigenständig getragen werden.

# 7. Unterauftragnehmer

| Name | Leistungsanteil | Umfang |
| --- | --- | --- |
| Samed Kavak | WordPress-Entwicklung und technische Umsetzung | ca. 190 Stunden |

Die entsprechende Erklärung zu Unteraufträgen (Formular 4.3) liegt diesem Angebot bei.

# 8. Erklärungen

Wir erklären, dass:

- keine Ausschlussgründe gemäß §§ 123, 124 GWB vorliegen

- unser Unternehmen seinen Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Sozialversicherungsbeiträgen ordnungsgemäß nachgekommen ist

- wir keiner Vereinbarung/keinem Kartell gemäß §§ 2, 3 GWB angehören

- wir die VOL/B sowie die Zusätzlichen Vertragsbedingungen des Landes Brandenburg als Vertragsbestandteil anerkennen

- wir uns bis zum 15. Mai 2026 (Ablauf der Zuschlags- und Bindefrist) an dieses Angebot gebunden halten

- wir alle erforderlichen Nutzungsrechte an den erstellten Werken vollständig auf den Auftraggeber übertragen

USt-IdNr.: DE327175883

KMU: Ja

Regensburg, 15. April 2026

Sascha Collet

Figures eGbR