Kurzkonzept – Website FullStaQD / QC Next

figures eGbR  ·  Aktenzeichen PR1149417  ·  Fraunhofer IAO

1  Konzeption und Nutzerführung

Die Website wird als Knowledge Hub konzipiert, der drei Zielgruppen bedient: Forschende, die Referenzarchitekturen und Software-Komponenten suchen; Entwicklerinnen, die Blueprints, Demonstratoren und Code-Repositories nutzen; sowie die interessierte Fachöffentlichkeit, die sich über Projektergebnisse informiert.

Die Startseite bietet einen klaren Einstieg über thematische Kacheln (Referenzarchitektur, Software-Komponenten, Blueprints & Demonstratoren), ergänzt durch einen Community-Bereich mit Blog, Kommentarfunktion, Voting/Polls und einer Open Post-it-Wall für den offenen Ideenaustausch. Ein zentraler Download-Bereich bündelt Dokumente und Software-Pakete; eingebettete GitHub-Seiten verlinken direkt zu den Repositories.

Die Navigation folgt einer flachen Hierarchie mit maximal zwei Ebenen. Ein durchgängiger Sprachwechsel DE/EN ist über WPML oder Polylang realisiert und auf jeder Seite erreichbar. Nutzerkonten ermöglichen personalisierte Funktionen wie Blog-Authoring, Kommentare und Abstimmungen – rollenbasiert gesteuert über die Bricks-eigene Element-Conditions-Logik, die Inhalte je nach Nutzerrolle ein- oder ausblendet.

2  Design und Gestaltung

Das visuelle Konzept übersetzt das Corporate Design des Projekts in ein eigenständiges digitales Erscheinungsbild: Logo, Key Visual und eine konsistente Bildsprache werden im Kickoff mit dem Fraunhofer-Team abgestimmt und in ein Bricks-Global-Theme überführt – Farben, Typografie und Abstände als zentrale Design-Tokens, die seitenweit einheitlich wirken und mit einem Klick anpassbar sind.

Alle Layouts werden direkt im Bricks Visual Builder erstellt: Flexbox und CSS Grid sorgen für ein präzises Responsive Design, das auf Desktop, Tablet und Smartphone funktioniert, ohne separate Templates pflegen zu müssen. Wiederverwendbare Bricks Components (z. B. Teaser-Cards, Download-Boxen, Event-Kacheln) ermöglichen, dass Designänderungen zentral vorgenommen werden können und direkt überall greifen.

3  Technische Umsetzung

Basis ist WordPress mit dem Bricks Builder als Page Builde. Bricks erzeugt einen semantischen HTML-Code ohne überflüssige Wrapper-Divs – das verbessert Ladezeiten, SEO und Barrierefreiheit gleichermaßen. Die Vue.js-basierte Oberfläche verzichtet auf jQuery im Frontend und besteht Core-Web-Vitals-Tests zuverlässig.

Auch Community-Funktionen (Blog, Kommentare, Voting/Polls, Post-it-Wall) werden je nach Anforderung über Plugins oder Custom Code realisiert und dann über den Bricks Query Loop Builder visuell in die Seiten eingebunden. Für projektspezifische Anforderungen dient die Bricks Element API, über die sich eigene Elemente mit PHP, HTML, CSS und JavaScript registrieren lassen. Die GitHub-Einbettung erfolgt per oEmbed bzw. Custom Element.

Datei-Downloads (Dokumente und Software-Pakete) werden in einer eigenen Custom-Post-Type-Struktur verwaltet und über Bricks-Templates dargestellt. WPML oder Polylang sorgt für durchgängige Zweisprachigkeit inkl. übersetzter Slugs und hreflang-Tags. SEO-Grundlagen wie strukturierte Daten und XML-Sitemap werden über ein SEO-Plugin (Yoast oder Rank Math) abgedeckt; Bricks ermöglicht darüber hinaus semantisch korrektes HTML, das Suchmaschinen zuverlässig auswerten können.

4  Barrierefreiheit und Zugänglichkeit

Die Website wird in Orientung an WCAG 2.1 AA entwickelt. Bricks bietet die Möglichkeit, semantische HTML5-Elemente (nav, main, article, section) einzusetzen, ARIA-Attribute gezielt hinzuzufügen und eine logische Überschriftenhierarchie umzusetzen. Alle interaktiven Elemente werden per Tastatur bedienbar gestaltet; Bilder erhalten Alt-Texte, Kontrastverhältnisse werden gemäß AA-Vorgaben eingehalten und in der Designphase auf diese hin geprüft. Vor dem Go-Live erfolgt ein automatisierter Test sowie ein manueller Tastatur-Check.

5  Projektorganisation und Qualitätssicherung

Das Projekt wird agil in Sprints umgesetzt. Unser Team besteht aus einem Designer, einem Entwickler und der Projektleitung, die als direkter Ansprechpartner für das Fraunhofer-Team fungiert.

Phase 1 – Branding & Konzeption (Mai 2026):

Kickoff-Workshops, Anforderungsanalyse, Corporate Design (Logo, Key Visual, Bildsprache), Wireframes und Designentwürfe.

In dieser Phase durchlaufen Sie gemeinsam mit unserem Designer zunächst zwei Workshops, die wir dann auswerten und in erste Konzepte (Design und Wireframes) umsetzen. In drei Feedbackschleifen überführen wir diese dann in ein Briefing für das Development.

Phase 2 – Design & Entwicklung (Mai–Juni 2026): 
Iterative Umsetzung in Bricks: Theme-Setup, Templates, Community-Features, Download-Bereich, GitHub-Einbettung, WPML-Integration. Jeder Sprint endet mit einem Review-Termin.

In der zweiten Phase wird das Design in allen Details und für alle Bildschirmgrößen ausgearbeitet und in Bricks umgesetzt. Hier werden in mehreren Sprints alle Features und Unterseiten angelegt und auf Design und Anforderungen hin ausgearbeitet.

Phase 3 – Test, Schulung & Go-Live (Juni 2026):

Cross-Browser-Tests, Performance-Optimierung, Accessibility-Audit. Schulung des Redaktionsteams im Umgang mit dem Bricks-Editor.

In dieser Phase testen wir alle Features zunächst intern und dann gemeinsam mit Ihnen. Nach dem Reporting wird ein Bugfixingplan erstellt und die Seite nochmal interne Qualitätsprüfungen unterzogen. Anschließend wird Ihr Team in das System eingeführt und die die Seite schließlich live geschaltet.

Phase 4 – Wartung & Weiterentwicklung (Juli 2026 – August 2029):

Laufende Updates (WordPress-Core, Bricks, Plugins), Sicherheitspatches, Monitoring. Feature-Workshops im November 2026 und November 2027 zur gemeinsamen Priorisierung neuer Funktionen

Im festgelegten Zeitraum prüfen wir die Seite regelmäßig auf anstehende Updates und Patches. In zwei weiteren Workshops nach Vorbild der Konzeptionsphase legen wir Prioritätspläne und Umsetzungszeiträume für Zusatzfeatures fest.